RoboX 首任务调研框架打分表

—— 六维筛选矩阵 × 候选场景横向评分（2 周决策）

2026 年 8 月 12 日

基于多轮战略讨论、14 份会议纪要与三份可行性分析文档整合生成

# 一、调研目标与决策时限

目标：在 2 周内（2026-08-12 至 08-26）确定“第一个可收费任务”（账本 1），产出四样东西：任务包定义、ROI 账本模板、试点合作方名单、决策结论。

前置约束（第一筛）：人机接触距离优先于价值密度——不接触人类、无医疗器械级许可门槛的场景优先。

# 二、六维筛选矩阵（按决策优先级排序）

| 序 | 维度 | 回答的问题 | 权重/规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人机接触距离（安全/许可） | 机器人是否直接接触人类？监管/认证风险级别？ | 一票否决：接触人类且无认证路径者挂起 |
| ② | 任务可标准化/可验收 | 能否拆为可计件的标准动作包？验收标准是否客观？ | 权重 25% |
| ③ | 付费方支付能力 | 谁付费？预算来源？决策链长度？ | 权重 20% |
| ④ | 价值密度 | 替代岗位的单任务价值？任务单价 vs 人力成本（锚 2/3）？ | 权重 20% |
| ⑤ | 数据价值 | 产生数据的稀缺性？对 TacWM/数据金字塔的贡献？ | 权重 20% |
| ⑥ | 大众感知 | 是否便于 PR、政府与投资人叙事？ | 权重 15% |

# 三、评分标准（每维 1-5 分）

| 维度 | 5 分 | 3 分 | 1 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ② 标准化/可验收 | 动作包可计件，验收客观（称重/计数/质检） | 半结构化，验收需人工抽检 | 非标、验收依赖主观判断 |
| ③ 付费方支付能力 | B 端明确预算，决策链 ≤3 个月 | 预算存在但需招投标，6-12 个月 | C 端/无预算，决策链不清 |
| ④ 价值密度 | 替代岗位时薪 ≥ 300 元或任务单价高 | 替代岗位时薪 60-300 元 | 替代岗位时薪 < 60 元（低价值替代） |
| ⑤ 数据价值 | 稀缺触觉/Ego 数据，全行业难获取 | 高频数据但触觉含量有限 | 通用数据，无壁垒 |
| ⑥ 大众感知 | 媒体天然会讲（星辰大海/救人/科学家） | 有话题点但需引导 | 公众无感 |

# 四、候选场景初始打分表（2 周内用实证数据更新）

说明：① 人机接触距离为否决项，直接判定（5=不接触，1=接触）；加权分仅对通过否决项者计算。初始分基于 8-08 可行性分析及会议纪要，须按第六节计划实地验证后更新。

| 场景 | 任务包 | 接触 | 标准化 | 付费方 | 价值密度 | 数据 | 感知 | 加权分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室湿实验自动化 | 移液/配液/分装/贴标/离心动作包 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.95 |
| 高铁餐盒装配 | 3-5 款菜品自动装盒 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3.90 |
| 药房配药辅助 | 配药/分拣/复核（不接触病人） | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.60 |
| 文旅移动餐车 | 现制饮品/烘焙出品 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.25 |
| 数据中心/商业设施巡检 | 无人巡检 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.05 |
| 康复手法辅助 | 上肢/手部精细动作训练 | 1（否决挂起） | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 待认证评估 |

加权分 = 0.25×标准化 + 0.20×付费方 + 0.20×价值密度 + 0.20×数据 + 0.15×感知。初始结论：实验室湿实验自动化与高铁餐盒装配并列第一梯队，2 周内重点验证差距。

# 五、一票否决项清单

- 直接接触人类且无认证路径（如康复手法辅助）→ 挂起，先过医疗器械认证可行性评估再回表。

- 任务完全无法拆解为可验收的计件单元。

- 付费方无预算或预算 < 首年投入。

- 与“不替代廉价劳动力”红线冲突且无重构空间（如移动餐车若以“替代店员”为卖点则触发）。

# 六、2 周调研计划

## Week 1（8/12-8/18）：桌面调研与成本结构

- D1-2 竞争/先例扫描：实验室自动化（AutoAGI、Labman、Benchling 生态）、高铁配餐（龙恩等）、餐车（影智 XBOT/智平方/银河太空舱）、康复（傅利叶/如身/中航创世）、药房（Cybernet/华康）。

- D3-4 成本结构：替代岗位薪酬中位数、任务单价、隐性成本（认证/运维/保险/停机）。

- D5 访谈准备：起草 3 套付费方访谈提纲（科研机构/药企、铁路配餐、文旅集团）。

## Week 2（8/19-8/25）：访谈与交叉验证

- D6-8 至少 3 场付费方访谈，各场景 1 场；记录预算、决策链、验收标准。

- D9 与长虹/阿里云生态伙伴交叉验证试点可行性（谁出客户、谁出集成）。

- D10 完成打分表更新 + ROI 账本模板（Excel）+ 决策建议书。

- 8/26 向管理层汇报，出正式决策。

# 七、决策规则与输出物

- 总分最高且无否决项者为首任务。

- 若第一名与第二名差距 < 0.5 分，启动双轨验证（各 2 个月最小试点）再定。

- 输出物：任务包定义书（≤15 页）+ ROI 账本模板（Excel，任务单价 vs 人力成本）+ 试点伙伴名单 + 首任务决策备忘录。

本表为内部决策工具，不对外。打分须留证据链（访谈纪要、报价单、政策文件）。