实验室检测场景灵巧手训练
三方合作协议

甲方：Pasontech HK Limited

乙方：睦灵科技（杭州）有限公司

丙方：云康集团股份有限公司（香港联交所股份代号：02325）

签署日期：____________　　签署地点：____________

鉴于：

一、　甲方在生命健康与医疗产业领域拥有战略资源网络，可协调医疗机构及相关资源为合作提供场景支持。

二、　乙方系专注具身智能「灵巧操作」的科技公司，拥有大脑模型、灵巧手本体、VLA操作模型及数据采集与训练体系等核心技术。

三、　丙方系国内领先的独立医学实验室（ICL）集团（香港联交所股份代号：02325），拥有覆盖全国的医学检验服务网络、实验室场地、检验分析设备及专业人员，具备开展灵巧手操作训练的真实场景条件。

四、　三方就实验室检测场景下的灵巧手训练合作事宜，本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，达成如下协议。

第一条　合作目标

1.1　三方共同在丙方指定的医学实验室内，开展具身智能灵巧手在实验室检测场景中的操作训练与概念验证（POC），验证灵巧手在样本前处理、检测流转等环节的可行性，为后续商业化落地奠定基础。

第二条　验证场景

2.1　首批概念验证场景为以下实验室检测环节（具体POC场景由联合工作组对焦确定）：

· 检测分液环节：样本分注与移液处理等实验室液体操作；

· 样本转运环节：样本在不同检测设备与工位之间的转运与交接；

· 病理制片环节：组织切片经展片后于载玻片捞取的精细操作；

· IVD试剂环节：试剂的配制、分装与上机装载等自动化操作。

2.2　上述场景为初步方向，具体首个POC场景、技术指标、评价指标与验证计划，由三方团队于本协议签署后三周内完成对焦并形成书面《验证方案》作为本协议附件。

第三条　三方分工与投入

3.1　甲方职责：

· 负责协调丙方及关联资源，确保验证场景的落地与资源到位；

· 负责三方之间的商务对接与协调；

· 协调场景专家团队，提供医学检验专业知识与标准操作流程（SOP）支持。

3.2　乙方职责：

· 负责组织管理与技术实施，提供算法模型（含大脑模型及配套软件工具链）、灵巧手本体及合作硬件生态资源；

· 派遣核心研发团队进驻实验室开展灵巧手训练与验证；

· 按《验证方案》完成技术指标达标与验证报告。

3.3　丙方职责：

· 提供实验场地（指定实验室）、检验分析设备及配套器材，以租赁或借用方式供乙方使用；

· 提供场景专业人员配合训练与验证（检验技师、实验室管理人员等）；

· 提供实验室安全管理制度与准入培训，确保验证活动合规安全。

第四条　时间安排

4.1　本协议签署后两周内，三方完成验证场景对焦并签署《验证方案》。

4.2　实验室检测场景概念验证周期预计约十二个月，自《验证方案》签署之日起算。

4.3　验证分为三个阶段：

· 第一阶段（第1-3个月）：场景部署与灵巧手基础训练，完成设备进场、环境适配与首场景试运行；

· 第二阶段（第4-8个月）：多场景验证与模型迭代，完成全部候选场景的POC验证与数据采集；

· 第三阶段（第9-12个月）：验证总结与成果评估，形成验证报告与商业化建议。

第五条　知识产权

5.1　各方在合作前各自拥有的知识产权归各自所有，不因本协议的签署而发生转移。

5.2　本协议项下验证阶段产生的知识产权，按以下分类原则处理：

（1）底层技术

5.2.1　乙方在验证过程中对其原有大脑模型、灵巧手操作算法等底层技术进行的改进、迭代和优化，知识产权归乙方所有。甲方获得上述改进版本在生命健康领域的独家使用权。

（2）场景应用方案

5.2.2　针对实验室检测特定场景（如分液操作、样本转运、病理制片等）开发的应用方案、工艺流程、软硬件配置方案及衍生技术，由甲方与乙方共同共有。丙方作为场景方，获得该场景应用方案的免费使用权及未来产品的优先采购权，作为其提供场景资源的对价。

（3）数据

5.2.3　验证过程中产生的操作数据、场景数据及验证数据，其所有权归丙方所有。甲方与乙方获得上述数据用于模型训练与场景适配的使用许可，但不得将原始数据向第三方转让或披露。涉及患者信息和个人隐私的数据，须依法脱敏处理后方可使用。

5.3　未经其他两方书面同意，任何一方不得以其他两方名义或使用其名称、商标、品牌进行对外宣传。

第六条　保密条款

6.1　三方对在合作过程中知悉的其他方商业秘密、技术秘密、经营信息、患者相关信息及未公开资料负有保密义务，未经信息披露方书面同意，不得向第三方披露或用于本协议以外的目的。

6.2　涉及患者信息、医疗数据的处理，三方均应遵守适用法律法规及医疗健康数据监管要求。

6.3　本条保密义务不因本协议的终止或失效而失效，保密期限自知悉之日起______年。

第七条　费用安排

7.1　本协议项下概念验证阶段各方各自承担其投入的成本：

· 甲方承担协调与商务对接成本；

· 乙方承担算法模型、灵巧手本体及研发团队的投入成本；

· 丙方承担实验室场地、设备的日常运营成本（不含乙方设备的损耗与维护）。

7.2　验证阶段如产生额外的设备采购、耗材消耗或第三方服务费用，由三方另行协商分担方式。

7.3　商业化阶段的收益分配与授权许可费用，由三方在商业化协议中另行约定。

第八条　验证验收与退出机制

8.1　验证阶段结束时，乙方应提交《验证报告》，经三方联合评估确认。

8.2　如验证未达预期目标，三方协商决定是否调整方案继续验证或终止本协议。终止时各方各自收回其投入的设备与资料，已产生的知识产权按第五条处理。

8.3　如验证达到预期目标，三方签署《验证确认书》，进入商业化阶段协商。

第九条　其他

9.1　本协议自三方授权代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至验证阶段完成或协议终止之日止。

9.2　本协议的修改、补充须经三方书面一致确认。

9.3　本协议一式叁份，三方各执壹份，具有同等效力。

9.4　本协议适用中华人民共和国法律（就内地事项）及香港特别行政区法律（就香港事项）。

9.5　本协议项下争议，三方应友好协商解决；协商不成的，提交____________仲裁。

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

甲方：Pasontech HK Limited

授权代表（签字）：________________　　盖章：________________

乙方：睦灵科技（杭州）有限公司

授权代表（签字）：________________　　盖章：________________

丙方：云康集团股份有限公司

授权代表（签字）：________________　　盖章：________________