训练场评测与数据采集专项合作协议

甲方：睦灵科技（杭州）有限公司

乙方：长虹集团

鉴于双方已就具身智能训练场评测与数据采集、无本体数采装置、基模后训练、应用场景及硬件合作等方向形成战略合作共识，现就训练场评测与数据采集专项合作进一步明确数据需求、设备配置、执行交付、商务结算及相关协作机制。双方本着长期合作、优势互补、投入与产出相匹配的原则，达成本协议。

第一条  合作定位与目标

1.1双方依托乙方四川省级具身智能训练场及乙方可合法组织、调度的真实运营场景，共同建设面向甲方模型研发的数据采集、数据预处理、质量管理及相关数据基础设施能力。

1.2本协议当前阶段的数据采购重点为以Ego数采装置为核心形成的非真机数据，包括Ego数据以及与其配套采集的头环/触觉手套等多模态数据。机器人本体运行数据、真机灵巧手数据等真机数据不计入本协议当前阶段的数据采购规模及产能目标；未来如有真机评测或真机数据采集需求，由双方另行通过项目订单或补充文件确认。

1.3双方通过“甲方提出持续数据需求并采购数据服务、甲方先行采购数采设备并转售乙方、乙方建设并运营数据产能”的方式，逐步形成稳定、可扩展的数据生产与交付体系。

1.4随着数据规模提升，双方同步探索西部机房、数据存储与传输、端云协同等基础设施建设，为后续大规模数据生产和模型研发提供支撑。

第二条  数据范围、需求规划与产能协同

2.1 本协议所称“有效数据小时”，是指乙方完成采集及基础质检后，符合双方确认的数据规范、任务要求和质量标准，并经甲方验收确认可用于约定研发用途的数据时长。

2.2 首阶段以首批核心Ego数采设备完成交付并具备双方确认的基础采集条件之日为起算点，双方以12个月累计约10万小时有效非真机数据作为共同推进目标。该目标用于双方产能建设与业务规划，甲方实际采购与付款义务仍以双方逐期书面确认的《阶段性数据需求单/采购订单》为准。

2.3 结合甲方模型研发规划，双方可参考以下累计数据需求空间推进产能建设：18个月约80—100万小时、24个月约200—250万小时、30个月约400—450万小时。前述中长期数字为甲方向乙方披露的整体非真机数据需求及潜在采购空间，不构成甲方将全部需求向乙方采购的刚性承诺；在乙方数据质量、价格、交付周期及服务能力满足甲方要求的情况下，甲方原则上优先向乙方释放相关采购需求。

2.4 Ego数据与头环/触觉手套等配套数据的具体构成比例、是否包含触觉、任务类型、场景类型、数据模态及质量等级，根据甲方模型研发进展动态确定，不在本协议正文中预设固定比例。

2.5 首12个月的产能爬坡原则上按照“验证—小规模采集—规模化爬坡—稳定量产”四个阶段推进，各阶段具体小时数由双方结合设备到位、人员熟练度、场景资源及数据质量另行书面确认，不作为本协议预设的季度刚性指标。

2.6 甲方原则上提前30天向乙方披露下一阶段主要数据需求；乙方收到阶段性需求后，原则上在3个工作日内完成首轮可执行性反馈，包括可承接规模、预计启动时间、场景与人员安排、交付周期及已知执行风险。涉及大规模扩容的，可先提供初步评估后再完善专项执行方案。

2.7 乙方结合甲方披露的中长期需求规划，原则上逐步扩充人员、场景、设备及第三方采集资源，提升数据承接能力。中长期规划数字本身不作为乙方的刚性完成义务，具体交付责任以双方确认的订单为准。

第三条 数采设备采购、转售与部署

3.1 甲方根据数据采集需求提出数采设备方案及清单，乙方从训练场部署条件、接口兼容、现场使用及运营维护角度进行确认。双方完成书面确认后，由甲方实施对外采购。

3.2 甲方采购设备后向乙方转售，设备转售价原则上以甲方实际采购成本为基础，并加计采购、转售过程中实际发生且可合理归集的税费、物流及必要服务成本，原则上不额外设置明显商业利润。具体金额以双方最终确认的《数采设备采购及转售清单》或批次确认单为准。

3.3 设备价款原则上采用分期支付：采购启动后支付30%、设备到货并完成型号/数量确认后支付50%、完成基础技术确认后支付20%。具体付款比例可在正式签署或具体批次采购时进一步确认。

3.4 设备可在价款结清前先行交付乙方部署和使用；乙方付清该批设备全部转售价款后，相关设备产权正式转移至乙方。

3.5 设备转售完成后，由乙方负责设备的日常使用、保管、维护、维修及运营管理。对于属于原厂质保或供应商售后范围的问题，甲方根据原始采购关系向乙方提供必要的采购凭证、供应商信息及售后协助。

3.6 如设备出现部署或兼容问题，双方按照问题形成原因协同处理：因甲方提出的技术需求或规格参数发生实质变化导致的，由甲方配合调整；乙方在采购前已能够合理识别的训练场环境、接口或部署条件问题，由乙方积极协调解决；供应商质量问题优先通过原厂售后、退换货等方式处理；采购前双方均难以合理预见的问题，由双方共同协商解决。

3.7 如已确认设备型号因停产、缺货、交期异常等客观情况需要调整，可由任一方提出替代方案，经双方评估并由甲方完成最终技术确认后实施；如甲方基于项目技术需求认定相关设备不可替代，则原则上仍按原确认方案推进，并结合实际供应情况协商调整时间安排。

3.8 合作期内，为保障甲方数据需求及双方合作项目的持续推进，本协议项下转售设备原则上用于甲方相关数据采集任务及双方共同确认的合作项目，未经双方另行协商，不作为乙方向其他客户独立开展同类数据采集业务的主要设备。

3.9 协议期满后，如双方仍在就续签或后续合作进行实质性协商，前述设备使用安排原则上延续6个月作为合作衔接期；若双方完成续签，则按新协议执行；若双方明确不再续签，可协商提前解除该项安排。

3.10 如设备已完成采购、转售并具备基础采集条件后，因甲方自身原因在90天内仍未下发首期实质性数据需求，且该情况并非因乙方产能、设备、场景或合规等原因造成，双方应结合设备剩余价值、可退货或转售情况、后续可利用程度及乙方已形成的实际投入，友好协商由甲方对乙方无法合理消化的设备及部署净损失给予相应补偿。

3.11 如甲方在设备采购或转售后因自身项目调整提前取消已确认合作事项，且乙方已形成无法通过退货、转售、继续利用等方式合理消化的实际投入，双方参照前款原则协商处理相应退出成本。

第四条  双方职责

4.1  甲方主要负责：

提出阶段性数据需求、任务定义、采集标准、质量标准和验收要求；

组织数采设备方案设计、对外采购及向乙方转售，并根据需要提供必要的技术资料；

原则上按照约定周期向乙方披露后续数据需求，配合乙方进行产能规划；

对乙方交付的数据进行验收，并按照确认的有效数据量和订单商务条件完成结算；

根据项目实际需要提供模型、算法、SDK、测试工具或必要技术支持；

对取得数据后的模型训练、算法研发及后续使用行为承担相应的数据合规责任。

4.2  乙方主要负责：

提供四川省级具身智能训练场及其可合法组织、调度的真实运营场景；

提供项目管理、采集执行、设备运营、数据整理及基础质检团队；

根据甲方阶段性需求完成场景组织、人员安排、任务执行、数据采集、基础质检、整理及上传；

根据产能需要整合第三方团队、合作机构或采集人员，并对其统一进行项目、质量、保密、隐私和安全管理；

负责已转售设备的日常运营、维护及正常可用状态管理，并配合完成基础技术确认；

负责采集场景、参与人员及相关数据取得必要的告知、授权、同意和合规依据，并落实必要的脱敏与安全管理；

结合甲方中长期需求规划逐步提升数据生产和交付能力。

第五条  数据需求、交付与验收

5.1 具体数据采集任务原则上通过《阶段性数据需求单/采购订单》确认，至少明确当期数据量、数据类型、是否含触觉、场景与任务要求、数据格式、质量标准、单价、计划周期及其他必要事项。

5.2 乙方原则上按月汇总当月已完成的数据成果并向甲方交付，同时提供必要的交付清单和基础质检信息。

5.3 甲方在收到当月完整交付资料后，原则上于10个工作日内完成抽检并反馈验收结果；如当期数据量较大、存在专项复核需求或技术争议，双方可协商适当延长验收周期。

5.4 未达到双方约定标准的数据不计入有效数据小时数。对于因乙方可控的设备异常、采集流程偏差或执行问题造成的不合格数据，乙方原则上在合理周期内完成复核、修正或补采；因甲方需求调整、标准变化或双方共同原因造成的，由双方协商调整交付计划。

5.5 数据交付原则上由乙方完成采集端本地暂存、整理、基础备份及上传，甲方负责接收后的长期存储、训练及算法研发所需的存储资源。甲方如提出特殊专线、大规模异地迁移或额外存储服务需求，相关安排由双方另行确认。

5.6 专项采购数据经甲方验收后，乙方可为质量复核、补采、交付争议处理等必要目的保留副本60天；期满后原则上删除，双方另有书面确认的除外。

第六条  商务计价与结算

6.1  数据采集服务原则上以甲方验收确认的有效数据小时数作为主要计价基础。具体单价根据数据类型、是否含触觉、任务复杂度、场景要求、质量标准及交付周期等，在各期《阶段性数据需求单/采购订单》中协商确认。

6.2  数据服务原则上采用综合服务单价，通常涵盖乙方完成当期任务所需的人员执行、场景组织、日常运营、基础质检、数据整理、本地暂存与上传、一般耗材、第三方采集团队管理以及训练场基础使用等常规成本。甲方提出明显超出常规范围的特殊需求时，双方可另行协商专项费用。

6.3  鉴于本协议项下数采设备由甲方采购后转售乙方，并最终由乙方取得设备产权，双方原则上将相关设备投入视为乙方数据采集能力建设的一部分。后续数据采集服务以综合服务报价为主，原则上不再就该批设备另行设置独立的设备采购、折旧或使用费用；因特殊项目产生新增设备投入或特殊成本的，由双方另行协商确认。

6.4  数据服务原则上按月验收、按月结算。乙方根据双方确认的月度有效数据小时数及订单单价进行结算并开具相应发票；具体付款账期以对应订单为准。

6.5  本协议所列数据需求规划不构成甲方最低采购金额或最低采购量的绝对承诺，双方以长期合作和实际需求为基础持续推进；已由双方书面确认的具体订单构成相应阶段的明确履约依据。

第七条  数据权益、使用与合规

7.1  双方根据数据来源、形成方式及投入贡献对数据权益进行分类管理。

7.2  对于甲方付费专项采购并经甲方验收确认形成的数据，甲方享有用于模型训练、算法迭代、复制、加工、衍生开发及商业使用的完整权益；乙方仅在履行本协议、完成质检、存储、交付及必要售后处理的范围内使用相关数据。

7.3  未经甲方书面同意，乙方原则上不将甲方专项采购数据用于其他客户项目、对外出售、公开发布或用于训练与甲方存在直接竞争关系的模型。

7.4  乙方在合作前已合法持有的场景资料、既有数据及相关信息，其原有合法权益不因本协议发生变化；涉及第三方数据或第三方场景的，由乙方确保具有完成采集、交付及授权甲方按约定使用所需的合法依据。

7.5  甲方负责明确数据使用目的及研发需求；乙方作为现场采集和执行主体，负责采集场景、人员授权、必要脱敏和采集过程中的数据安全管理；甲方对取得数据后的模型训练、算法研发及其他使用行为承担相应合规责任。

7.6  双方开展数据合作不影响各自在合作前已拥有的模型、算法、权重、软件、硬件、专利、Know-how及其他知识产权。除双方另有书面约定外，甲方模型、算法、权重及基于数据形成的模型改进成果相关权利不因本协议项下数据合作而转移至乙方。

第八条  开源数据集合作

8.1 双方可根据合作进展共同探索开源数据集及相关baseline能力建设。任何专项采购数据进入开源范围前，应由双方另行书面确认数据范围、脱敏规则、License、商业使用权限、署名方式、更新机制及品牌展示方式。

8.2 未经甲方书面确认的数据不默认进入开源数据集；甲方商业化基模及双方另有约定的不公开成果不因本协议自动进入开源范围。

第九条  西部机房与数据基础设施

9.1 随着双方数据合作规模由十万小时级向百万小时级增长，双方将西部机房及相关数据基础设施作为中长期共同建设方向，结合四川训练场实际需求探索本地数据存储、传输、端云协同及相关基础设施能力。

9.2 西部机房的具体建设规模、算力配置、网络条件、投资方式、资产归属、数据存储位置、使用权限及实施时间，由双方根据业务规模和技术方案另行形成专项方案或补充文件，本协议不预设硬性建设金额及完成期限。

第十条  项目管理与沟通机制

10.1 双方建立专项项目组，原则上分别明确商务、技术和项目执行负责人，保持日常沟通和问题闭环。

10.2 重大阶段可建立周度或双方认可的固定沟通机制，按照“需求确认—执行评估—采集执行—基础质检—交付—验收—结算”的流程推进。

10.3 乙方引入第三方团队或场景合作方时，由乙方统一负责对接与管理，原则上不增加甲方的直接管理负担。

第十一条  保密与信息发布

11.1  双方对合作过程中获悉的对方技术、经营、商务、数据、图纸、文件及其他未公开信息承担保密义务，并按照双方战略合作框架协议及本协议约定进行管理。

11.2  涉及本协议合作内容、数据成果、设备方案及项目进展的对外宣传、案例发布或媒体披露，原则上应事先经双方确认。

第十二条  协议期限、续签与终止

12.1  本协议有效期暂定为【2年/3年？】，自双方签字盖章之日起生效。双方可结合内部决策及数据需求规划，在正式签署前确认最终合作期限。

12.2  双方如提前终止本协议，原则上提前3个月书面通知另一方。终止前已由双方书面确认并启动的设备采购、数据需求单或采集任务原则上继续执行完毕，双方另有协商的除外。

12.3  协议期满时，双方原则上优先就续签及下一阶段数据合作进行协商；设备使用衔接按照本协议第三条约定执行。

12.4  本协议项下数据需求、设备清单、价格、时间节点及工作内容可根据双方合作进展通过邮件、确认单、项目单或其他双方认可的书面方式进行调整，最新有效的书面确认文件作为本协议的组成部分。

第十三条  其他

13.1  本协议为双方战略合作框架协议项下的专项合作文件；本协议未约定事项，可参照双方战略合作框架协议执行，具体项目另有书面约定的，从其约定。

13.2  双方因本协议发生争议时，应优先通过友好协商解决；协商不成的，按照双方战略合作框架协议约定的争议解决机制处理。

13.3  附件一《阶段性数据采购需求与产能规划》、附件二《数采设备采购及转售清单》、附件三《阶段性数据需求单/采购订单模板》均为本协议组成部分，与正文具有同等效力；附件与后续书面确认文件就具体事项存在差异时，以双方最后确认的有效文件为准。

| 甲方：睦灵科技（杭州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 授权代表：________________ | 授权代表：________________ |
| 日期：____年__月__日 | 日期：____年__月__日 |

附件一  阶段性数据采购需求与产能规划

本附件用于明确当前合作的数据范围、阶段性需求规划和产能协同机制。

| 项目 | 当前约定 |
| --- | --- |
| 数据范围 | 以Ego数采装置为核心的非真机数据，包括Ego数据及与其配套的头环/触觉手套等多模态数据。 |
| 有效数据口径 | 以乙方完成基础质检、符合双方确认标准并经甲方验收确认的有效数据小时数为准。 |
| 起算点 | 首批核心Ego数采设备完成交付并具备双方确认的基础采集条件之日。 |

阶段性累计需求规划：

| 阶段节点 | 累计有效数据需求规划 | 合作定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12个月 | 约10万小时 | 首阶段共同推进目标 | 实际采购与付款以阶段性数据需求单/订单为准 |
| 18个月 | 约80—100万小时 | 中期整体需求及潜在采购空间 | 用于乙方产能规划，不等同于全部由乙方承接 |
| 24个月 | 约200—250万小时 | 中长期整体需求及潜在采购空间 | 在质量、价格、交期满足要求时优先释放采购需求 |
| 30个月 | 约400—450万小时 | 长期整体需求及潜在采购空间 | 如最终协议为2年，30个月目标作为续签/长期规划参考 |

首12个月产能爬坡：验证→小规模采集→规模化爬坡→稳定量产。各阶段具体小时数由双方结合设备、人员、场景和数据质量另行书面确认。

附件二  数采设备采购及转售清单

说明：设备名称、型号、数量、转售金额及采购周期以双方最终书面确认版本为准。当前参考金额来源于甲方现有设备清单，仅用于测算；实际采购成本及必要费用以采购执行结果为准。预计初期采购数量为5套，包含以下清单所有内容默认为1套

| 序号 | 模块 | 设备名称/型号 | 数量 | 备注 | 当前参考金额（元） | 实际采购价（元） | 预计采购周期 | 预计到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂 | Marvin-M6s-Lite-CCS-615 | 左1；右1 | 机械臂本体 | 144,000 |  |  |  |
| 2 | 机械臂 | 主控（含线材配件） | 1个 | 与机械臂配套；参考资料由甲方另行提供 | — |  |  |  |
| 3 | 机械臂 | 电源模块（含线材配件） | 1个 | 与机械臂配套 | 8,000 |  |  |  |
| 4 | 机械臂 | 机械臂安装支架 | 1个 | 满足现场安装要求 | — |  |  |  |
| 5 | 灵巧手 | wuji-hand2 | 左1；右1 | 灵巧手本体 | 160,000 |  |  |  |
| 6 | 灵巧手 | 手部连接件（M6螺钉安装） | 2个 | wuji-hand2配套连接件 | — |  |  |  |
| 7 | 遥操设备 | HTC Vive Tracker 3.0 | 5个 | — | 6,195 |  |  |  |
| 8 | 遥操设备 | Tracker佩戴马甲 | 1套 | — | 228 |  |  |  |
| 9 | 遥操设备 | HTC Vive 基站2.0 | 1个 | — | 2,000 |  |  |  |
| 10 | 遥操设备 | HTC Vive 基站2.0支架 | 1个 | — | 160 |  |  |  |
| 11 | 遥操设备 | USB 3.0 Hub（1拖7） | 1个 | — | 230 |  |  |  |
| 12 | 遥操设备 | Manus Glove | 左1；右1 | — | 84,000 |  |  |  |
| 13 | 遥操设备 | Tracker安装转接件 | 2个 | Manus手套配套；当前自用配件 | 1,500 |  |  |  |
| 14 | 开发机 | 开发机（具体硬件配置待技术确认） | 1台 | 系统环境参考：Ubuntu 24.04 | 8,000 |  |  |  |
| 15 | 相机 | 腕部相机（自带屏蔽USB-A口线） | 左1；右1 | 具体型号以技术确认结果为准 | 400 |  |  |  |
| 16 | 相机 | 腕部相机转接件 | 2个 | 自行设计并3D打印 | 200 |  |  |  |
| 17 | 相机 | 头部相机（型号待定） | 1个 | 多种型号可选；具体方案后续技术确认 | 4,000 |  |  |  |
| 18 | 相机 | 头部相机转接件 | 1套 | 随头部相机方案确认；自行设计并3D打印 | 100 |  |  |  |
| 19 | 相机/配套 | USB Hub 3.0 | 1个 | — | 80 |  |  |  |
| 20 | 线材 | A-C USB线 2m | 1根 | — | 40 |  |  |  |
| 21 | 网络 | 交换机（至少4口） | 1个 | 使用Wuji Glove时建议至少6口；端口需求结合最终方案确认 | 100 |  |  |  |
| 22 | 网络 | 5m 六类网线 | 4根 | 参考：开发机-交换机1；机械臂-交换机1；wuji-hand2-交换机2 | 100 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 419,333 |  |  |  |

注：参考金额合计419,333元。主控、机械臂安装支架、手部连接件等原清单未单独列示参考金额，实际采购时按最终供应方案确认。