一、协议核心争议解决（训练场/硬件/数据三本合同）

• 保底数据量 2.2 条争议：睦灵当前业务高速变化，2.2 条"硬指标保底"难以承诺，最终解决方案为"按阶段时间 + 数据标准动态调整"——即 2.2 条改为"阶段性下订单"，每阶段通过采购单明确数据量与验收标准。

• 3.3 质保金 5% 争议（国资常规要求）：甲方出于国资监管要求需 3%-5% 质保金，睦灵建议"国企常规 3% 即可"，最终确认"3%-5% 区间按国资要求不能低于 3%"，保留商务谈判弹性。

• 5.4/5.5 验收标准争议（"互相倒逼"VS"共同成果"）：长虹方最初条款措辞倾向于"验收不达标即触发赔偿/退订"，睦灵建议"作为双方共同成果分阶段建立"——即验收标准不作为压制工具，而作为双方阶段性确认的产出物。

• 数据归属 7.2/7.3（"独占"VS"非独占+限竞品"）：数据非独占但限竞品——即数据为长虹资产，睦灵可用作模型训练但仅限具身智能机器人同业 + 投资方公司除外；长虹可作为资产入表用于自己训练。

• 大合同结构设计（邹宇/Tony 与田明共同梳理）：MOU（战略合作框架）+ 多个业务子合同（训练场数据采购 / 硬件定制 / 后期训练等）+ 附件（每次采购订单作为子合同附件）——形成"框架→业务合同→订单子合同"三段式架构，每次下订单盖章生效。

二、商业模式确认

• 代工模式确认（田明建议）：先按"睦灵出装置+长虹出人采"模式跑起来，长虹有优先量产权但需评估周期——即睦灵提供采集装置（硬件设备+采集算法），长虹组织人员（张维等）按要求采集数据，最终数据归长虹资产。

• 商业模式确认（睦灵买长虹 + 长虹买睦灵 = 互相买卖 + 算总账）：①睦灵买：长虹训练场数据 + 长虹硬件本体 + 长虹评测服务；②长虹买：睦灵真机评测 + 素材装置定制；③结算方式：互为买卖、算总账（每月对冲）；④睦灵不参与硬件本体量产设计。

• 硬件盘活逻辑：长虹训练场跑数据，睦灵收过路费（数据归长虹但睦灵按需使用），其他厂商可后续使用（如字节等第三方可作为评测服务客户）；当前西南联交所对张维那两台机器人有盘活需求，需明确"训练场商业化是必然方向"。

• 长虹国企合规核心痛点：①训练场买机器人后政府反向考核——"你不卖就是国资流失"；②ODC 供应商约束管理——"必须先把我这个千万级的供应商的所有条条款款绑给他"；③链条化风险——"一旦签了一个条款错了就出现了链条化"；④张梅压力最大（成都国资委派驻负责人）；⑤建议"先拍个大概数+敞口、后面再战略价值报告"。

• 结算流程与合同结构（童哥梳理）：框架协议（最泛/战略）→ 业务合同（基于框架）→ 订单子合同（每月或每季度下订单，可邮件确认或签字盖章）——长虹国资流程"只要有明确框架，下面流程就快"；结算单需双方盖章；考虑用长虹订单系统以简化流程。

Action Items（行动项与责任人）

| 序号 | 责任人 | 行动项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 睦灵-邹宇（Tony） | 本周五前提交训练场协议（2.2/3.3/5.4/5.5）的修订方案：保底数据量按阶段动态定（设备到货+测试后开始计时）、质保金按国资 3%-5% 区间、验收标准作为"双方共同成果"而非"压制工具"。 |
| 2 | 睦灵-邹宇（Tony） | 硬件协议 3.1（产品项目确认书）：将需求导入+报价流程明确化——超过报价部分由万涛承担，需求不明确则无法评估工作量；3.4（阶段放行指标）按阶梯式一二段拆分；3.5（责任共担）改为"双方各自投入、共担风险"；6.4（整改时间）从 60 天拉长到 90 天。 |
| 3 | 睦灵-田明 | 本周内对接张维，确认前期可小批量试采的设备清单（机器人型号、数据类型、采集人员配置），走邮件方式确认——前期不签合同，先按长虹内部研发名义干起来。 |
| 4 | 长虹-童哥 | 梳理训练场买机器人的政府反向考核+ODC供应商管理链条化风险，给出"敞口建议"；并明确结算流程：业务合同下订单子合同（邮件/签字/盖章三选一）。 |
| 5 | 长虹-张维 | 确认西南联交所对训练场 2 台机器人的盘活需求；在公司法人未成立前，由长虹内部以"内部研发项目"立项，先行试采数据。 |
| 6 | 长虹-万涛（涛哥） | 对接睦灵邹宇（Tony），明确 3.1 产品项目确认书的需求导入流程；按"收定支"原则，在 90 万合同范围内做硬件定制。 |
| 7 | 睦灵-邹宇（Tony）+ 长虹-童哥 | MOU 协议近期一两次定稿后，长虹走集团内部法务审批流程；公司法人 9 月底或 10 月初成立后正式签约。 |
| 8 | 睦灵-Anson | 协调"长虹机器人小镇""茶百道/霸王茶姬/"等商业场景推进节奏；为国庆后访问绵阳做行程安排。 |