RoboX × 长虹

具身智能战略合作框架

（CTO 沟通稿）

2026年8月 · 保密文件

RoboX 团队 编制

第一部分：合作目标与关切

本部分梳理 RoboX 与长虹在具身智能领域的各自战略目标与合作动因，以及双方在推进合作中各自的关注要点和潜在风险点，为双方 CTO 层面的坦诚对话提供基础。

1.1  RoboX 的合作目标

1.1.1 战略目标

- 获取规模化真机数据：借助长虹的真实业务场景（酒店、文旅、养老院）建立大规模、常态化的灵巧操作数据采集平台（聚焦手眼脑协同的精密操作任务），突破当前数据瓶颈。

- 验证模型能力边界：在长虹部署至少 3 套"天机"机器人和舞肌灵巧手，在真实场景中运行手眼脑协同的灵巧操作 Agent 模型评测，获取持续反馈以加速模型迭代。

- 锁定优势场景入口：通过长虹的酒店、养老等产业资源，率先在手眼脑协同的灵巧操作场景建立标杆案例，构建行业壁垒。

- 降低硬件成本：利用长虹的制造能力，定制低成本轮式底盘 + 双臂机器人，探索面向量产的硬件方案。

1.1.2 商业与资本目标

- 开拓西部市场：以长虹为支点进入四川及西部地区的具身智能市场，重点拓展灵巧操作应用场景，获取政府产业政策支持和场景资源。

- 股权投资机会：探讨与长虹的股权合作，形成战略绑定，并为后续对接成都高新区、四川省政府产业基金创造条件。

- 共建数据资产：联合长虹构建西部具身智能数据采集与标注平台，争取纳入四川省机器人产业国家级中试基地体系。

1.2  长虹的合作目标（推测与预判）

1.2.1 战略目标

- 打造西部 AI 智能制造枢纽：长虹希望借助具身智能赛道，从传统家电制造企业转型为四川及西部地区的 AI 与机器人产业核心平台。

- 获取核心技术能力：长虹具备硬件制造能力和场景资源，但缺乏具身智能 Agent 模型等核心 AI 技术。引入 RoboX 的技术能力，为自身硬件产品注入智能竞争力。

- 盘活存量资产与场景：长虹旗下拥有大量酒店、物业、养老等实体产业，需要通过具身智能应用提升资产价值和运营效率。

1.2.2 政府与政策目标

- 争取省级政府支持：以"机器人灵巧操作 + 人口经济"（酒店精细服务、养老精密照护）为切口，向四川省领导展示手眼脑协同的灵巧操作助推服务经济发展的愿景，争取产业用地、税收优惠和专项资金。

- 构建政府级数据平台：联合 RoboX 向四川省政府申报机器人数据采集与训练平台项目，打造四川省具身智能数据基础设施。

- 50 个灵巧操作 Demo 场景计划：长虹已在四川省旅游局层面提出 2028 年前建成 50 个灵巧操作示范场景的目标，需要 RoboX 提供手眼脑协同技术和产品支撑。

1.2.3 商业与资本目标

- 硬件定制化量产：利用 RoboX 的技术需求，带动长虹机器人硬件（底盘、臂体、关节模组）的研发与量产。

- 股权投资与资本联动：通过股权纽带深度绑定，并可借此引入成都高新区和四川省政府的产业投资基金。

1.3  双方关键关切点对比

| 维度 | RoboX 关切点 | 长虹关切点（预判） |
| --- | --- | --- |
| 知识产权 | Agent 模型核心 IP 归属及保护机制；联合采集的数据使用权和商业化权益如何界定。 | 联合研发产生的技术成果如何共享；是否会影响到自身硬件的自主知识产权布局。 |
| 数据安全 | 机器人在长虹场景中采集的操作数据如何安全传输和存储，防止泄露给竞对。 | 酒店、养老等场景涉及用户隐私（客房、照护数据），数据采集的合规性如何保障。 |
| 商业排他 | 长虹是否同时与其他具身智能公司合作，可能影响双方合作的战略优先级和资源投入。 | RoboX 是否会将同一技术方案交付给美的、海尔等竞品家电企业。 |
| 投入与回报 | 前期模型适配和工程部署的人员投入；何时能看到可量化的商业回报。 | 硬件改造和设备采购的前期资金投入；RoboX 技术见效的时间周期。 |
| 政府关系 | 四川省级资源由谁主导对接；RoboX 作为外来企业能否获得对等的政策支持。 | RoboX 的参与是否会削弱长虹在省政府面前的主导地位和品牌认知。 |
| 时间节奏 | 模型适配和场景集成的周期评估；希望分阶段推进以控制风险。 | 政府领导视察有明确时间窗口（约 1 个月），需要快速出 Demo 成果。 |

第二部分：合作要点与双方责任义务

基于双方战略目标和资源禀赋，提出以下五大合作模块。每个模块明确合作内容、RoboX 责任义务和长虹责任义务（预判），供双方 CTO 会面时逐项讨论确认。

2.0  合作总体架构

| 模块 | 定位 | 核心产出 | 推进优先级 | 预期时间线 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 模型验证 | 真机评测报告、Agent 适配方案 | P0 - 最高 | 1-2 周启动 | 天机/舞肌设备到位 |
| 二 | 数据基建 | 数据采集平台、标注体系 | P0 - 最高 | 1 月内搭建 | 场景确认、合规方案 |
| 三 | 硬件定制 | 低成本轮式双臂机器人原型 | P1 - 高 | 3 周原型 | 硬件设计需求对齐 |
| 四 | 场景落地 | 酒店/养老/文旅 Demo 演示 | P0 - 最高 | 1 月内出 Demo | 省领导视察窗口 |
| 五 | 资本合作 | 交叉持股框架、政府资金对接 | P1 - 高 | 持续推动 | 尽调与估值 |

说明：模块一（手眼脑模型验证）和模块二（灵巧操作数据基建）是合作的基础底座，建议优先启动；模块四（灵巧操作场景落地）因政府视察窗口紧迫，并行推进。模块三和五可在首阶段合作验证后逐步深化。

2.1  真机模型服务评测

合作内容

长虹采购并部署至少 3 套"天机"机器人整机和舞肌灵巧手，在长虹自有真实场景（酒店、物业）中搭建终端运行环境。RoboX 将 Agent 模型部署至上述真机，进行端到端的灵巧操作任务执行评测，双方共同建立评估指标体系和反馈闭环。

双方责任与义务

| RoboX 责任与义务 | 长虹责任与义务 |
| --- | --- |
| 提供 Agent 模型部署包及技术文档，包括模型推理环境要求、API 接口说明和适配指南。 | 负责采购和部署至少 3 套天机机器人 + 舞肌灵巧手，提供运行所需的场地、网络和电力基础设施。 |
| 派遣 1-2 名工程师驻场进行模型部署、适配调试和初期运维指导，驻场周期 [待定]。 | 指派技术对接人全程配合模型部署，提供场景环境信息和设备状态反馈。 |
| 提供评测基准（Benchmark）和任务定义，双方共同完善评测维度并定期输出评测报告。 | 按约定频次运行评测任务并记录运行日志、故障信息和环境变量，确保数据真实完整。 |
| 负责模型迭代更新，基于评测反馈持续优化 Agent 模型性能，定期推送新版本。 | 承诺在评测期内不将 RoboX 模型部署至第三方机器人，或对模型进行逆向工程。 |

2.2  规模化数据采集与共建平台

合作内容

以长虹的实际业务场景（酒店、养老院、文旅景区等）为数据源，双方共建"面向具身智能的规模化真机操作数据采集平台"。长虹提供场景入口和运营支持，RoboX 提供手眼脑协同的数据采集技术方案、标注工具链和质量控制体系。采集数据包括 Ego 数据（第一视角遥操作）、双臂协同灵巧操作轨迹、多模态传感器数据（视觉/力觉/触觉），重点面向精细灵巧操作任务。

双方责任与义务

| RoboX 责任与义务 | 长虹责任与义务 |
| --- | --- |
| 提供完整数据采集技术方案：包括遥操作采集设备、数据录制工具链、标注规范和质量管理流程。 | 开放真实运营场景供数据采集使用，包括但不限于：酒店客房物品整理归位、餐饮摆盘与端取、养老院康复护理、药物分拣与精准递送、衣物折叠与整理等灵巧操作任务。 |
| 负责数据标注体系搭建，提供标注工具和人员培训方案。各方采集的数据由 [需确认] 方统一管理。 | 协调四川省级机器人数据采集与训练基地资源，包括四川省机器人训练场（省级平台）的接入权限。 |
| 保证数据采集质量，对采集的操作数据进行审核清洗，输出可训练的格式化数据集。 | 提供场景操作员（酒店员工、护工等）配合遥操作数据采集，确保操作动作符合真实业务流程。 |
| 享有模型训练数据使用权——双方采集的原始操作数据，RoboX 拥有用于模型训练和算法迭代的完整使用权。[待写入协议] | 负责场景隐私合规，确保酒店客房、养老院等场景的数据采集符合个人信息保护法规，必要处进行脱敏处理。 |

2.3  低成本机器人硬件定制

合作内容

长虹利用自身制造能力，为 RoboX 定制开发面向服务场景的低成本轮式底盘 + 双臂机器人。核心需求包括：3-5 自由度颈部（头部可俯仰旋转）、底座可旋转、成本控制在低成本区间。长虹承诺 3 周内出原型样机，1 个月内可小批量 10 台。

双方责任与义务

| RoboX 责任与义务 | 长虹责任与义务 |
| --- | --- |
| 提出硬件需求规格书：明确机器人的自由度配置、载荷指标、传感器接口标准、控制通信协议等技术参数。 | 负责硬件设计、制造和集成，3 周内交付原型样机，1 个月内可实现小批量 10 台的产能。 |
| 提供软件适配支持，基于长虹定制硬件的控制接口进行 Agent 模型适配和底层驱动对接。 | 以成本价（或约定价格）向 RoboX 供货，并提供必要的售后维保服务。定价机制 [待议]。 |
| 首期采购承诺：在原型验证通过后，承诺首批采购数量 [待定] 台，用于数据采集和场景部署。 | 硬件 IP 归属：定制硬件（底盘、臂体结构）的知识产权归长虹所有；RoboX 软件和控制算法 IP 归 RoboX 所有。[待写入协议] |

2.4  场景 Demo 与商业落地

合作内容

围绕四川省机器人产业发展规划，双方联合打造手眼脑协同的具身智能灵巧操作示范应用场景。短期目标：1 个月内完成酒店服务、养老照护等场景的 Demo 演示，向四川省领导汇报。中期目标：推动 50 个灵巧操作示范场景落地（长虹已在四川省旅游局层面提出）。重点场景（聚焦手眼脑协同的精密操作任务）包括：

- 酒店服务场景（聚焦灵巧操作）：客房物品归位与整理、餐具摆盘与餐食端取、前台物件分拣与递送

- 养老照护场景（聚焦灵巧操作）：药物分拣与精准递送、餐食辅助（餐具细操控）、衣物折叠整理（10 家养老院试点）

- 文旅场景（聚焦灵巧操作）：非遗手工制作演示、纪念品精包装与分拣、茶艺/餐饮灵巧服务

双方责任与义务

| RoboX 责任与义务 | 长虹责任与义务 |
| --- | --- |
| 负责机器人手眼脑协同核心 AI 能力：灵巧操作任务理解、自主精密操作决策、手眼脑闭环控制、多模态人机交互等 Agent 能力开发。 | 提供场景入口和客户关系：酒店（自有或合作）、养老院运营资质、文旅景区合作通道。 |
| 场景工程化落地：针对每个灵巧操作场景进行手眼脑协同的模型微调、环境适配和精密操作任务流程编排，确保 Demo 演示效果稳定可靠。 | 对接政府资源：向四川省/成都市领导汇报示范成果，推动场景纳入政府机器人推广应用目录，争取政策补贴。 |
| 1 个月内完成首批 Demo 场景（酒店精细服务灵巧操作 + 养老精密照护灵巧操作）的机器人部署、调试和演示准备。 | 协调省旅游局推进 50 个 Demo 场景计划（2028 年前），制定分阶段场景清单和实施路线图。 |
| 场景运营技术支持：在 Demo 及商业化运营期间，提供远程监控、故障诊断和算法升级服务。 | 承担场景运营：负责机器人在场景中的日常运行管理、操作培训、用户反馈收集。 |

2.5  产业融资与资本合作

合作内容

探讨 RoboX 与长虹的交叉持股方案，以股权为纽带实现战略深度绑定。同时联合对接成都高新区和四川省政府的产业投资基金，争取优惠政策和专项资金支持。长虹作为四川省属国企体系核心企业，可发挥政府关系优势。

双方责任与义务

| RoboX 责任与义务 | 长虹责任与义务 |
| --- | --- |
| 积极配合尽调：提供必要的商业、技术和财务信息，配合长虹及关联投资方完成尽职调查。 | 牵头对接政府产业基金：利用四川省属国企身份优势，对接成都高新区、四川省产业引导基金等资本方。 |
| 提供合理估值依据：基于技术壁垒、市场前景和行业对标，提供估值参照，协商公允的交叉持股比例。 | 协助争取优惠政策：包括但不限于产业用地、税收减免、人才引进补贴、研发经费配套等。 |
| 技术价值对价：以 Agent 模型技术授权、数据合作权益等方式，作为战略合作的对价组成部分。 | 场景和制造能力对价：以场景独家合作权、低成本硬件供应承诺等方式，作为战略合作的对价组成部分。 |

附录

A  建议合作推进路线图

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 里程碑成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 启动验证 | 第 1-2 周 | - 签署合作框架协议/保密协议 - 明确 IP 归属和数据权益 - 长虹采购天机/舞肌设备 | ✓ 合作协议签署 ✓ 设备采购订单确认 ✓ Model Eval 框架就绪 |
| 第二阶段 模型部署 | 第 2-4 周 | - RoboX 驻场部署 Agent 模型 - 启动真机评测和数据采集 - 硬件定制原型开发启动 | ✓ 首批 3 台真机部署完成 ✓ 首轮评测报告输出 ✓ 数据采集平台上线 |
| 第三阶段 场景Demo | 第 1 个月 | - 酒店/养老 灵巧操作 Demo 场景搭建 - 省领导视察演示准备 - 首批操作数据集交付 | ✓ 场景 Demo 演示成功 ✓ 政府关注与政策支持 ✓ 首批标注数据集 |
| 第四阶段 规模推进 | 第 2-3 月 | - 定制硬件小批量交付 - 50 场景计划细化 - 交叉持股方案谈判 | ✓ 10 台定制硬件交付 ✓ 场景清单和路线图 ✓ 投资框架条款清单 |
| 第五阶段 深度运营 | 第 3-12 月 | - 规模化数据采集运营 - 更多场景持续接入 - 资本合作落地 | ✓ 稳定千小时级数据流 ✓ 省级数据平台挂牌 ✓ 交叉持股完成 |

B  待双方 CTO 确认的关键事项

| # | 待确认事项 | 重要性 | RoboX 建议立场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agent 模型在长虹真机上部署的 IP 保护机制（是否允许模型权重本地存储？） | 关键 | 模型推理服务可本地部署，但权重文件加密且不开放访问；模型所有权归 RoboX。 |
| 2 | 联合采集的机器人操作数据的著作权/所有权归属和使用权分配 | 关键 | RoboX 拥有用于模型训练的完整使用权；商业化使用需双方协商。 |
| 3 | 硬件定制（轮式底盘+双臂）的开发成本分摊和批量采购价格 | 关键 | 开发费用由长虹承担（作为样机投入）；批量采购价格按成本加成协商。 |
| 4 | 交叉持股的比例、估值方法和交易结构 | 重要 | 以现金+技术授权+场景权益的综合方式进行对价；估值参考同赛道可比公司。 |
| 5 | 排他性条款——长虹是否在具身智能领域与第三方合作的限制 | 重要 | 建议约定酒店/养老场景的优先合作权；硬件和制造端不限制。 |
| 6 | 四川省级机器人产业政策和专项资金申报的分工 | 重要 | 长虹主导政府对接，RoboX 提供技术方案支撑；资金按贡献分配。 |
| 7 | 首批场景 Demo 的具体范围和时间节点 | 紧急 | 酒店精细服务+养老精密照护中的灵巧操作任务，目标 4 周内完成并向省领导演示。 |
| 8 | 双方各指派的项目负责人和联合工作组的组建方式 | 紧急 | RoboX 拟派 [天鸣] 任项目负责人；建议成立联合工作组每周同步进展。 |